## Slide 1: 業務貢献報告
操業日報（Excel）のJUST.DB移行に向けた計画・設計・ツール整備
仙台工場 プラスチック再生処理設備
報告日：2026年10月2日 報告者：（氏名）
Notes: 本日は、操業日報のデータ化（Excel日報からJUST.DBへの移行）について、私が取り組んできた内容と成果をご報告します。

## Slide 2: 報告の要旨
Excel日報をデータベースへ移すための「計画」「設計」「変換・検証」「分析」を一通りそろえました。
22 テーブル
JUST.DBのテーブル設計
マスタ9＋記録13
9/9 項目一致
旧日報の集計値と
変換データの突き合わせ
約2 分／月
1か月分の日報を
CSVへ変換する時間
約1,000 数式
CSVを貼り替えるだけで
更新できる分析Excel
1
移行計画 STEP 0〜7の進め方を資料化し、関係者で共有できる形にした
2
仕組み化 変換・検証・分析の手順を誰でも同じ結果になる形に整備した
3
情報管理 実際の操業データを外部に出さない運用ルールを決めて守った

## Slide 3: 背景：Excel日報が抱えていた課題
月次の操業日報は「見た目（帳票）」を優先した作りで、集計や分析に使いにくい状態でした。
!
帳票型で集計しにくい
1日＝50行のブロックが31日分。日付が縦横に散らばり、横断的な集計は手作業
!
他ファイルへの依存
前月在庫・原料・直送計量など他ファイル参照が多く、開き直すと値が消えるおそれ
!
入力のばらつき
セル内の足し算（例：=12290+11010）や、#REF! になった出荷先の見出しが残る
!
分析に時間がかかる
収率・処理ペース・予定外休止などの指標は、毎回手で拾って計算する必要がある

## Slide 4: 取り組み① 移行計画を立て、資料にまとめた
「小さく始めて確実に定着させる」方針で、STEP 0〜7・約3〜4か月の進め方を整理しました（12枚の計画資料）。
0
目的・体制
1
日報の棚卸し
2
テーブル設計
3
試作・
現場テスト
4
並行運用
5
本番切替・
データ移行
6
閲覧・
Excel連携
7
他ラインへ展開
● 本報告の取り組みで着手・準備済み ○ これから進める段階
考え方をそろえた
「Excel＝見た目」「JUST.DB＝データ（1件＝1行）」と整理し、帳票の再現ではなくデータの形を優先する方針を明確にした
閲覧方法を決めた
日々の確認はブラウザ（JUST.DB）、月次分析はCSVを使ったExcelと、用途で使い分ける形を提案した
失敗しにくい手順にした
1ラインから始める・並行運用は終了日を先に決める・権限と修正ルールを決める、など5つのポイントを示した

## Slide 5: 取り組み② データベースの形を設計した
日報を「1行＝1日×1直×1件」の縦持ちに分解し、22テーブル（マスタ9・記録13）に整理しました。
Chart: 記録テーブルの月あたり件数（目安）
| 月初在庫 | 日報 | 予定外休止 | 直別操業 | ベール処理 | 原料処理 | 特記事項 | 廃棄物発生 | 入荷明細 | 出荷明細 | 設備稼働 | 直送時間別 | 減容品フレコン
月あたりの件数（目安） | 20 | 31 | 36 | 44 | 50 | 59 | 70 | 120 | 160 | 180 | 520 | 750 | 900
約2,900 件／月
1か月の日報から生まれる記録の目安
マスタで表記をそろえる
直・班・搬入元・品目・出荷先・設備・工程・休止要因・操業カレンダー
計算はシステムに任せる
実操業時間・予定外休止・原料処理重量・製品収率・処理ペースを、旧Excelの業務ルールどおり計算項目で再現

## Slide 6: 取り組み③ 変換ツールを作り、正しさを検証した
月次の日報Excelを読み取り、JUST.DBへ取り込めるCSVを自動で作るツールを作成しました。
月次の
操業日報Excel
読み取り・変換
（自動）
旧日報と
突き合わせ検証
移行用CSV
（22テーブル）
検証した9項目（すべて一致することを確認）
✓
入荷 重量
✓
入荷 個数
✓
処理 個数
✓
処理 重量
✓
減容品 重量
✓
減容品 袋数
✓
製品出荷
✓
廃棄物出荷
✓
実操業時間
工夫した点
セル内の足し算は1台1行に分解して取り込む
他ファイル参照は保存済みの値を読み、元ファイルを壊さない
1つでも差があれば「NG」で止め、差を残したまま渡さない

## Slide 7: 取り組み④ 分析用Excelを用意した
JUST.DBから出力したCSVを貼り替えるだけで、ダッシュボードや集計表が更新される分析ブックを作りました。
収録シート
ダッシュボード
日別集計
直別集計
休止・トラブル
出荷集計
ダッシュボードで見られる主な指標
原料処理量
単位：t
製品生産量
単位：t
製品収率
単位：%
処理ペース
単位：kg/時
予定外休止
単位：分
トラブル件数
単位：件
複数月のCSVをまとめて読み込めるため、月をまたいだ推移の比較にもそのまま使えます。

## Slide 8: 取り組み⑤ 手順の仕組み化と情報管理
一度きりの作業で終わらせず、翌月以降も誰でも同じ品質で再現できるようにしました。
1
手順を標準化
変換・検証・分析Excel作成・報告までの手順書を整備。日報ファイルを渡すだけで同じ流れで処理できる
2
コマンド1つで実行
3つの処理（変換・マスタ作成と検証・分析Excel作成）をまとめて実行。複数月もまとめて変換できる
3
レイアウト変更に備える
旧Excelのセル配置と業務ルールを文書化。様式が変わった月も、どこを直せばよいかすぐ分かる
4
実データを外に出さない
重量・出荷先・トラブルなど実際の操業データは保管場所を分け、共有用の資料・ツールには含めない運用にした

## Slide 9: 期待される効果：作業はこう変わる
移行が完了すると、日報の「入力」「集計」「共有」の手間が大きく減る見込みです。
これまで（Excel日報）
移行後（JUST.DB）
集計
日報から数字を手で拾って計算
入力すると自動で集計・グラフ化
指標
収率・休止時間は都度手計算
計算項目で常に同じルールで算出
表記
品目・出荷先の表記ゆれ、#REF!
マスタから選ぶので表記がそろう
共有
ファイルを開かないと分からない
ブラウザでいつでも最新を確認
分析
毎回Excelを作り直す
CSVを貼り替えるだけで更新

## Slide 10: 今後の予定とお願い
準備段階（STEP 0〜2）の土台はそろいました。次は現場での試行に進みたいと考えています。
今後の予定
1
他の月の日報も変換・検証し、過去データ移行の範囲を確定する
STEP 5
2
出荷先マスタの正式名称を登録し直す（#REF!の見出し対応）
STEP 2
3
JUST.DBで入力フォームを試作し、現場で試してもらう
STEP 3
4
期間を決めてExcelとの並行運用を行い、毎週集計を突き合わせる
STEP 4
ご相談したいこと
推進体制のご承認
推進責任者・現場キーパーソン・閲覧者代表の選任
試行ラインと期間のご判断
まず1ラインで始め、並行運用の終了日を先に決める
管理職として見たい指標のご指示
ダッシュボードの項目に反映します